DOCUMENT D'ARCHITECTURE TECHNIQUE

(DAT)

Conception d'une passerelle intelligente de sécurisation des interactions entre les entreprises et les modèles d'intelligence artificielle générative

Cadre pratique de mise en œuvre : Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Bénin

Analyse, conception, architecture logicielle, choix technologiques et plan d'implémentation

Version 1.0

Septembre 2026

# Sommaire

- 1. Introduction et objectifs du document

- 2. Présentation générale du projet

- 3. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

- 4. Méthodologie d'analyse et de conception

- 5. Vue de contexte (C4 — Niveau 1)

- 6. Vue des conteneurs (C4 — Niveau 2)

- 7. Vue des composants (C4 — Niveau 3)

- 8. Moteur de détection hybride

- 9. Moteur de Risk Scoring

- 10. Moteur de politiques et Anonymization Vault

- 11. Agent Endpoint : intégrité et disponibilité

- 12. Journalisation, audit et conformité

- 13. Sécurité de l'architecture et modélisation des menaces

- 14. Modèle de données

- 15. API et contrats d'interface

- 16. Choix technologiques et justification

- 17. Architecture de déploiement

- 18. Design system et UX du Dashboard BI

- 19. Stratégie de test et assurance qualité

- 20. Observabilité et exploitation

- 21. Journal des décisions d'architecture (ADR)

- 22. Feuille de route d'implémentation

- 23. Annexe — Correspondance réglementaire et référentiels

# 1. Introduction et objectifs du document

Ce Document d'Architecture Technique (DAT) constitue la référence unique de conception du prototype « passerelle intelligente de sécurisation des interactions entre les entreprises et les modèles d'intelligence artificielle générative ». Il traduit en spécifications techniques exploitables le contenu du document Idée de projet et de l'État de l'art, et sert de contrat d'implémentation pour l'ensemble du développement (lot 3 du planning prévisionnel).

Le document vise trois objectifs : (1) permettre à un jury académique de vérifier la rigueur et la cohérence des choix de conception ; (2) permettre à un développeur, humain ou agent de développement assisté par IA, d'implémenter le système sans ambiguïté ; (3) documenter explicitement les compromis et limites assumés, condition d'une évaluation scientifique honnête du prototype.

Le système est conçu comme une solution générale, destinée à toute entreprise indépendamment de son secteur ou de sa localisation. Sa mise en œuvre pratique et son évaluation sont conduites dans le cadre du stage réalisé à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Bénin, qui sert de terrain de validation représentatif sans restreindre la portée générale de l'architecture décrite ci-après.

# 2. Présentation générale du projet

## 2.1 Contexte et problématique

L'adoption massive de l'intelligence artificielle générative en entreprise (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, DeepSeek, et autres) expose les organisations à un risque structurellement nouveau : la transmission, volontaire ou non, de données sensibles à un service tiers non maîtrisé, à travers un canal conversationnel que les outils de sécurité traditionnels (DLP, CASB) ne couvrent pas nativement. La problématique du projet est de concevoir un dispositif capable de détecter, d'évaluer le risque et d'arbitrer chaque interaction avant qu'elle n'atteigne le service externe, tout en restant lui-même fiable, disponible et adaptable à des contextes réglementaires variés.

## 2.2 Cadre de mise en œuvre : la CNSS du Bénin

La CNSS gère quotidiennement des données d'identification des assurés et employeurs affiliés, des données salariales et de cotisations sociales, ainsi que, potentiellement, des données à caractère médical. Ce périmètre fonctionnel correspond précisément aux catégories de données que le système vise à protéger, ce qui en fait un terrain de validation représentatif. Le déploiement au Bénin place également le prototype sous le cadre réglementaire de la Convention de Malabo de l'Union africaine (2014, ratifiée par le Bénin en novembre 2024) et de l'Acte additionnel de la CEDEAO (2010), utilisé comme cas d'instanciation concret du module d'adaptabilité réglementaire décrit en section 23.

## 2.3 Portée générale et parties prenantes

| Partie prenante | Intérêt vis-à-vis du système |
| --- | --- |
| Collaborateur (utilisateur final) | Continuer à bénéficier des gains de productivité de l'IA générative sans friction excessive |
| Responsable sécurité (RSSI) | Visibilité et contrôle sur l'exposition de données via l'IA générative |
| Responsable conformité (DPO) | Preuve de conformité et de contrôle des transferts transfrontaliers de données |
| Direction générale | Réduction du risque réputationnel et réglementaire sans blocage de l'innovation |
| Équipe informatique / infrastructure | Solution déployable et maintenable avec des ressources limitées |

# 3. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

## 3.1 Exigences fonctionnelles

| ID | Exigence | Objectif projet associé |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Intercepter les interactions utilisateur avec les services d'IA générative depuis le navigateur | Objectif 1 |
| FR-02 | Intercepter les interactions avec les outils d'IA générative en ligne de commande | Objectif 1 |
| FR-03 | Détecter automatiquement les catégories de données sensibles définies (personnelles, financières, mobile money, techniques...) | Objectif 2 |
| FR-04 | Calculer un score de risque par interaction sur la base de quatre facteurs pondérés | Objectif 3 |
| FR-05 | Détecter la combinaison de quasi-identifiants au sein d'une même interaction | Objectif 3 |
| FR-06 | Appliquer automatiquement une politique (ALLOW/WARN/MASK/BLOCK) selon des règles configurables | Objectif 5 |
| FR-07 | Anonymiser de façon réversible les entités sensibles avant transmission (action MASK) | Objectif 5 |
| FR-08 | Journaliser chaque décision sans exposer le contenu sensible en clair | Objectif 6 |
| FR-09 | Restituer des indicateurs de sécurité et de conformité via un tableau de bord | Objectif 7 |
| FR-10 | Détecter la désactivation ou l'altération de l'agent (signal de présence signé) | Objectif 8 |
| FR-11 | Appliquer une politique de disponibilité graduée (fail-open/fail-closed) en cas d'indisponibilité d'un composant d'analyse | Objectif 8 |
| FR-12 | Permettre la configuration du référentiel réglementaire applicable selon la juridiction de déploiement | Adaptabilité multi-juridictionnelle |

## 3.2 Exigences non fonctionnelles

| ID | Exigence | Cible quantifiée |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Latence de décision de bout en bout (détection + scoring + politique) | < 300 ms P95, interaction texte standard (H3) |
| NFR-02 | Fonctionnement en mode déconnecté (détection locale règles + NER + LLM léger) | 100 % des décisions de politique disponibles sans réseau |
| NFR-03 | Détection de désactivation de l'agent | < 5 minutes (H4) |
| NFR-04 | Confidentialité — donnée sensible en clair persistée côté serveur | 0 occurrence au-delà de la durée de traitement en mémoire |
| NFR-05 | Empreinte mémoire de l'agent endpoint (incl. modèles embarqués) | < 4 Go RAM, fonctionnement sans GPU dédié |
| NFR-06 | Disponibilité de la plateforme centrale (pilote) | Best effort documenté ; HA complète hors périmètre du prototype |
| NFR-07 | Auditabilité d'une décision | 100 % des décisions rattachées à une règle, un score détaillé et un référentiel documenté |
| NFR-08 | Portabilité | Déploiement Docker Compose (pilote) et Kubernetes (production) sans changement de code |

# 4. Méthodologie d'analyse et de conception

## 4.1 Acteurs

- Utilisateur final — collaborateur de l'entreprise interagissant avec un service d'IA générative.

- Administrateur sécurité (RSSI) — définit et fait évoluer les politiques de sécurité.

- Administrateur conformité (DPO) — consulte les journaux et indicateurs de conformité.

- Service d'IA générative (acteur externe) — destinataire final d'une interaction autorisée ou transformée.

- Fournisseur d'identité d'entreprise (SSO/IdP) — authentifie les utilisateurs et porte leurs attributs organisationnels.

## 4.2 Cas d'utilisation principaux

| ID | Cas d'utilisation | Acteur principal |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Soumettre une interaction à un service d'IA depuis le navigateur | Utilisateur final |
| UC-02 | Soumettre une interaction à un outil d'IA en ligne de commande | Utilisateur final |
| UC-03 | Consulter le tableau de bord de sécurité | RSSI / DPO |
| UC-04 | Définir ou modifier une politique de sécurité | RSSI |
| UC-05 | Consulter le journal d'audit d'un événement | DPO |
| UC-06 | Recevoir une alerte de perte de signal de présence d'un agent | RSSI |
| UC-07 | Configurer le référentiel réglementaire applicable à un déploiement | RSSI / Administrateur système |

## 4.3 Modèle de domaine (classes principales)

Le modèle de domaine ci-dessous précède le modèle de données relationnel (section 14) et fixe le vocabulaire commun à l'ensemble du système, conformément au glossaire du kit d'implémentation.

| Classe | Attributs clés | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Interaction | id, userId, aiServiceId, channel (browser¦cli), timestamp | Représente un échange unique soumis à analyse |
| DetectionResult | layer, entities[], processingTimeMs, modelVersion | Sortie normalisée d'une couche de détection |
| SensitiveEntity | entityType, confidence, span | Fragment de donnée détecté comme sensible |
| RiskScore | value, band, factorBreakdown[] | Résultat explicable du Risk Scoring Engine |
| Policy | id, conditionExpr, action, version, referenceFrameworks[] | Règle déclarative condition → action |
| PolicyDecision | action, policyId, riskScore, maskedTokens[] | Décision effective appliquée à une interaction |
| AnonymizationMapping | tokenId, originalValueEncrypted, expiresAt | Correspondance réversible chiffrée (Vault) |
| SecurityEvent | eventId, entitiesDetected[], action, hashChain | Trace journalisée d'une décision, sans contenu en clair |
| Agent | agentId, module (A1¦A2), lastHeartbeatAt, integrityStatus | Instance d'agent endpoint déployée |
| AIService | id, hostingRegion, riskBaseline, freeAccess | Service d'IA générative externe surveillé |

## 4.4 Diagramme de séquence — flux nominal (action MASK)

Utilisateur      Agent(A1/A2)     Detection      Risk Scoring    Policy      Vault        Audit Store
    |                |                |               |             |           |               |
    |--prompt------->|                |               |             |           |               |
    |                |--analyse texte->|              |             |           |               |
    |                |                |--DetectionResult[]---------->|          |               |
    |                |                |               |--RiskScore-->|          |               |
    |                |                |               |             |--MASK?-->|                |
    |                |                |               |             |          |--tokens-------> |
    |                |<--texte masqué + décision------------------------------|                  |
    |<--envoi vers IA (texte anonymisé)                                                           |
    |                |----------------------------------------------------------journalisation--->|
    |                |                                                                    (sans contenu en clair)

## 4.5 Diagramme de séquence — mode déconnecté (fail-closed gradué)

Agent(A1/A2)         Detection locale        Risk local        Decision Cache        Central API
     |                      |                     |                    |                    X (injoignable)
     |--texte-------------->|                     |                    |
     |                      |--entités----------->|                    |
     |                      |                     |--score+bande------>|
     |                      |                                          |--politique déjà synchronisée (S-1)
     |<--décision locale (fail-closed si département à risque élevé)---|
     |--mise en file d'attente locale de l'événement------------------>|
     |                          (retransmission dès reconnexion, avec backoff exponentiel)

# 5. Vue de contexte (C4 — Niveau 1)

Le système s'interpose entre l'utilisateur final et les services d'IA générative externes, sans jamais devenir lui-même un service de génération de contenu.

| Acteur / Système externe | Nature de l'interaction |
| --- | --- |
| Collaborateur | Interagit avec les IA génératives ; ses requêtes sont interceptées localement par l'agent |
| RSSI | Définit les politiques, consulte le Dashboard, reçoit les alertes |
| DPO | Consulte les journaux d'audit et indicateurs de conformité |
| Services d'IA générative externes | Destinataires finaux, non maîtrisés, potentiellement hébergés hors juridiction |
| IdP d'entreprise (SSO) | Authentification et attributs organisationnels |

# 6. Vue des conteneurs (C4 — Niveau 2)

| Conteneur | Responsabilité | Technologie retenue |
| --- | --- | --- |
| AI Security Agent (A1 + A2) | Interception, détection locale, application temps réel des politiques | Extension Manifest V3 (TypeScript) + binaire natif Rust |
| Detection Engine | Détection hybride 3 couches (règles, NER, LLM contextuel) | Python — ONNX Runtime + llama.cpp |
| Risk Scoring Engine | Calcul du score de risque (4 facteurs) | Service Python stateless |
| Policy Engine | Évaluation des règles, décision ALLOW/WARN/MASK/BLOCK | Service TypeScript (NestJS) |
| Anonymization Vault | Substitution réversible, gestion chiffrée des clés | Service isolé, TypeScript + KMS logiciel |
| Central API & Orchestration | Point d'entrée unique, auth, orchestration | NestJS (REST) |
| Audit & Telemetry Store | Stockage des événements, alimentation du Dashboard | PostgreSQL + TimescaleDB |
| Dashboard BI | Restitution décisionnelle | Next.js + TypeScript + Tailwind |

[Poste utilisateur]
  Navigateur/Terminal ─▶ AI Security Agent ──(local)──▶ Detection Engine (règles+NER+LLM)
        │                                                     │
        │ (si connecté)                                       ▼
        └────────────▶ Central API ◀──── Risk Scoring Engine
                              │                 │
                              ▼                 ▼
                        Policy Engine ──▶ Anonymization Vault
                              │
                              ▼
                    Audit & Telemetry Store ──▶ Dashboard BI

# 7. Vue des composants (C4 — Niveau 3)

## 7.1 AI Security Agent

- Interceptor (A1) : hook DOM / requêtes réseau sortantes vers les domaines d'IA connus, y compris services à forte pénétration locale (ex. DeepSeek).

- Shim binaire (A2) : interposition dans le PATH système pour les outils IA en ligne de commande.

- Local Inference Runtime : exécute règles, modèle NER quantifié et LLM contextuel quantifié, sans appel réseau.

- Decision Cache : politiques synchronisées localement pour le mode déconnecté.

- Heartbeat Emitter : signal de présence périodique signé vers la plateforme centrale (voir section 11).

- Secure Messenger : file d'attente chiffrée, retransmission avec backoff exponentiel.

## 7.2 Central API & Orchestration

- Auth Gateway : validation SSO/OAuth2 (utilisateurs) et mTLS (agents).

- Policy Manager : CRUD des politiques, versionnement, validation renforcée pour toute règle à action BLOCK.

- Orchestrator : coordonne Detection → Risk Scoring → Policy Engine pour les requêtes traitées côté serveur.

- Heartbeat Monitor : détecte l'absence prolongée de signal d'un agent et déclenche une alerte.

## 7.3 Dashboard BI

- Analytics API Layer : agrège les données de l'Audit Store sans exposer le détail brut.

- Policy Studio : construction assistée des règles, aperçu en langage naturel.

- Real-time Alerting Panel : abonnement aux événements critiques et aux pertes de signal d'agent.

# 8. Moteur de détection hybride

Le Detection Engine combine trois couches complémentaires, chacune exposant le même contrat de sortie (DetectionResult), condition nécessaire à l'évaluation comparative de l'Objectif 4.

## 8.1 Couche 1 — Règles et expressions régulières

Détection de motifs structurés : IBAN, e-mail, numéros de mobile money, identifiants internes, numéros d'assuré CNSS. Rapide (quelques millisecondes), explicable, fonctionne intégralement hors ligne.

## 8.2 Couche 2 — Modèle NER quantifié

Détection des entités non structurées (noms, organisations, fonctions) via un modèle NER pré-entraîné, quantifié pour l'inférence locale (ex. CamemBERT-NER distillé pour le français, exécuté via ONNX Runtime). Chargé une seule fois au démarrage du service, avec dégradation propre vers la couche 1 seule en cas d'indisponibilité du modèle.

## 8.3 Couche 3 — Classificateur contextuel (LLM local, open-weight, quantifié)

Cette couche évalue le document ou le prompt dans son ensemble, au-delà des entités isolées, pour des signaux que les couches 1 et 2 ne couvrent pas (intention stratégique, contexte métier diffus sans entité nommée explicite).

| Paramètre | Choix retenu | Justification |
| --- | --- | --- |
| Modèle | Phi-3.5-mini-instruct (3,8 Md de paramètres) | Licence MIT, bon compromis qualité/taille pour une tâche de classification, support multilingue FR/EN correct |
| Alternatives évaluées | Llama 3.2 3B Instruct, Gemma 2 2B | Retenues comme options de repli selon contraintes de licence ou de performance observées en Objectif 4 |
| Quantification | GGUF Q4_K_M (≈ 2,2 Go) | Réduit l'empreinte mémoire pour respecter NFR-05 (< 4 Go RAM, sans GPU) |
| Runtime d'inférence | llama.cpp (local, aucun appel réseau) | Cohérent avec le principe local-first (NFR-02) ; pas de dépendance à une API LLM externe |
| Décodage | Température 0, sortie contrainte par schéma JSON fixe | Reproductibilité et auditabilité de la classification (NFR-07) |
| Schéma de sortie | { context_category, confidence, rationale (≤ 20 mots) } | Catégories fermées : RH, Finance, Juridique, Technique, Générique |
| Budget de latence cible | < 150 ms P95 pour un prompt < 500 tokens, CPU 4 cœurs | À valider empiriquement dans le protocole d'évaluation comparative (Objectif 4) |
| Intégrité du modèle | Vérification de checksum/signature du fichier de poids au chargement | Lien direct avec l'Objectif 8 (intégrité du dispositif) |
| Stratégie de repli | Classification par mots-clés pondérés si le modèle ne peut être chargé | Aucune dépendance bloquante de la couche 3 sur les couches 1-2 |

Point de conception non négociable : ce modèle est exécuté exclusivement en local, sur le poste ou le service embarqué de l'agent. Aucune donnée à classifier n'est envoyée à un fournisseur de LLM externe à cette étape — une telle dépendance reproduirait exactement le risque que le système a pour objet de réduire (voir ADR-002, section 21).

Le rôle du LLM local est strictement borné : il alimente le facteur « contexte organisationnel » du Risk Scoring (section 9) à titre de signal parmi d'autres. Il n'intervient jamais dans le calcul final du score, ni dans la décision de politique, ni dans l'anonymisation, qui restent des traitements déterministes (voir section 9 et 10).

## 8.4 Agrégation hybride et évaluation

Le score de détection final agrège les résultats des trois couches selon une pondération configurable. Le protocole d'évaluation (Objectif 4, hypothèse H1) mesure précision, rappel, F1-score et temps de traitement pour chaque couche isolée puis pour la combinaison hybride, sur le jeu de données synthétique constitué (RH, finance, cotisations sociales/mobile money).

# 9. Moteur de Risk Scoring

Le score de risque (0-100) résulte de la pondération de quatre facteurs, avec restitution systématique du détail par facteur (exigence NFR-07 d'explicabilité).

| Facteur | Description | Poids par défaut |
| --- | --- | --- |
| Sensibilité des entités détectées | Type et nombre d'entités sensibles identifiées par le Detection Engine | 40 % |
| Combinaison de quasi-identifiants | Présence simultanée de plusieurs quasi-identifiants (risque de ré-identification, H2) | 25 % |
| Localisation d'hébergement du service d'IA | Transfert vers une juridiction différente de celle de l'entreprise utilisatrice | 20 % |
| Contexte organisationnel | Département, catégorie contextuelle (issue de la couche 3), historique utilisateur | 15 % |

Classification en bandes : low (0-24), moderate (25-49), high (50-74), critical (75-100), seuils configurables par entreprise via l'entité RiskFactorWeight, avec journalisation de toute modification.

# 10. Moteur de politiques et Anonymization Vault

## 10.1 Policy Engine

Évalue, pour chaque interaction, un ensemble de règles déclaratives condition → action, où condition combine bande de risque, type d'entité, département, service d'IA et juridiction cible.

RULE "Donnée financière + service hébergé hors juridiction"
  WHEN risk_band >= "high"
   AND contains(entity_type, "FINANCIAL_AMOUNT")
   AND ai_service.hosting_region != user.jurisdiction
  THEN action = MASK
  LOG reference_frameworks = ["OWASP-LLM02", "NIST-MEASURE", "MALABO-ART14"]

## 10.2 Anonymization Vault

Sur déclenchement de l'action MASK, substitution réversible (jeton ↔ valeur), table de correspondance chiffrée (AES-256-GCM) et isolée, accès restreint aux rôles élevés et journalisé. Avant validation, un contrôle de risque résiduel est exécuté : si la combinaison des entités restantes dans le texte anonymisé dépasse le seuil de ré-identification défini, le système escalade automatiquement l'action vers BLOCK plutôt que MASK.

# 11. Agent Endpoint : intégrité et disponibilité

Conformément à l'Objectif 8 et à l'alignement explicite avec la triade Confidentialité / Intégrité / Disponibilité, l'agent intègre deux mécanismes spécifiques, au-delà de la seule détection.

## 11.1 Intégrité — signal de présence signé

Chaque module (A1, A2) émet un signal de présence périodique signé cryptographiquement vers la plateforme centrale. L'absence de signal au-delà d'un délai configuré (cible NFR-03 : 5 minutes) déclenche une alerte de sécurité journalisée (« agent potentiellement désactivé »), consultable dans le Dashboard (UC-06). Le module de détection local vérifie également, à son démarrage, la signature du fichier de poids du modèle NER et du modèle LLM contextuel, afin de détecter une substitution silencieuse.

## 11.2 Disponibilité — politique fail-open / fail-closed graduée

En cas d'indisponibilité d'un composant d'analyse (serveur central injoignable, modèle non chargé), le comportement par défaut n'est pas binaire mais gradué selon le niveau de risque historique du contexte :

| Contexte | Comportement par défaut en cas d'indisponibilité |
| --- | --- |
| Département à historique de risque élevé (ex. finance, cotisations) | Fail-closed : interaction bloquée par défaut, avec message explicite à l'utilisateur |
| Département à historique de risque faible ou modéré | Fail-open avec avertissement : interaction autorisée, journalisée comme dégradée |
| Détection locale disponible (règles + NER + LLM embarqués) | Décision rendue normalement, sans dégradation, indépendamment de la disponibilité du serveur central |

# 12. Journalisation, audit et conformité

Chaque décision produit un événement structuré, sans contenu sensible en clair :

{
  "event_id": "uuid",
  "timestamp": "ISO-8601",
  "user_id_hash": "sha256(...)",
  "department": "Cotisations",
  "ai_service": "chatgpt.com",
  "hosting_region": "us",
  "entities_detected": ["PERSON", "FINANCIAL_AMOUNT"],
  "context_category": "Finance",
  "risk_score": 78,
  "risk_band": "high",
  "policy_id": "pol-042",
  "action": "MASK",
  "reference_frameworks": ["OWASP-LLM02", "NIST-MEASURE", "MALABO-ART14"],
  "prev_event_hash": "sha256(...)",
  "event_hash": "sha256(...)"
}

Le chaînage prev_event_hash / event_hash confère au journal une intégrité vérifiable (résistance à une falsification a posteriori), répondant directement à l'exigence NFR-07 et à l'Objectif 8.

# 13. Sécurité de l'architecture et modélisation des menaces

Une modélisation des menaces selon le cadre STRIDE est appliquée aux composants les plus critiques, en complément du rattachement OWASP LLM Top 10 / NIST AI RMF (section 23).

| Composant | Menace STRIDE principale | Contre-mesure |
| --- | --- | --- |
| Agent endpoint | Tampering (altération), Spoofing | Signature du binaire, signal de présence signé, vérification d'intégrité du modèle au démarrage |
| Central API | Elevation of Privilege, Denial of Service | RBAC strict, rate limiting, circuit breaker, mTLS agent↔serveur |
| Anonymization Vault | Information Disclosure, Tampering | Isolation réseau, chiffrement AES-256-GCM, accès à validation renforcée |
| Audit & Telemetry Store | Repudiation, Tampering | Journal en écriture seule (append-only), hachage chaîné |
| Detection Engine (LLM local) | Tampering (substitution de modèle), injection de prompt indirecte | Vérification de checksum du modèle, sortie contrainte par schéma JSON, température 0 |
| Dashboard BI | Information Disclosure | Aucune valeur sensible en clair affichée, y compris pour les rôles élevés (jetons/catégories uniquement) |

Contrôles transverses : chiffrement TLS 1.3 en transit et AES-256 au repos pour l'ensemble des composants ; authentification mTLS agent↔serveur avec rotation automatique ; authentification utilisateur SSO/OAuth2 avec MFA obligatoire pour les rôles RSSI/DPO ; principe de moindre privilège appliqué à chaque service.

# 14. Modèle de données

Le modèle est séparé en trois domaines afin d'isoler les données les plus sensibles : transactionnel, analytique, et référentiel.

| Entité | Domaine | Champs clés |
| --- | --- | --- |
| User | Transactionnel | id, ssoRef, department, role, jurisdiction |
| Policy | Transactionnel | id, conditionExpr, action, version, referenceFrameworks[] |
| AnonymizationMapping | Transactionnel (chiffré, isolé) | tokenId, originalValueEncrypted, entityType, expiresAt |
| RiskFactorWeight | Transactionnel | factorName, weight, effectiveDate |
| SecurityEvent | Analytique | eventId, entitiesDetected[], riskScore, action, eventHash |
| AIService | Référentiel | id, name, hostingRegion, riskBaseline, freeAccess |
| RegulatoryFramework | Référentiel | id, name (RGPD, EU AI Act, Malabo...), applicableJurisdictions[] |

-- Extrait DDL simplifié (PostgreSQL)
CREATE TABLE security_event (
  event_id UUID PRIMARY KEY,
  occurred_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  user_id_hash CHAR(64) NOT NULL,
  department TEXT NOT NULL,
  ai_service_id TEXT REFERENCES ai_service(id),
  entities_detected TEXT[] NOT NULL,
  context_category TEXT,
  risk_score SMALLINT NOT NULL CHECK (risk_score BETWEEN 0 AND 100),
  risk_band TEXT NOT NULL,
  policy_id UUID REFERENCES policy(id),
  action TEXT NOT NULL CHECK (action IN ('ALLOW','WARN','MASK','BLOCK')),
  reference_frameworks TEXT[] NOT NULL,
  prev_event_hash CHAR(64),
  event_hash CHAR(64) NOT NULL
);

# 15. API et contrats d'interface

| Endpoint | Méthode | Description |
| --- | --- | --- |
| /v1/interactions/evaluate | POST | Soumet le contexte d'une interaction et reçoit la décision de politique |
| /v1/policies | GET / POST / PUT | Gestion des politiques de sécurité (rôle RSSI/admin) |
| /v1/events | GET | Consultation paginée des événements de sécurité (rôle RSSI/DPO) |
| /v1/analytics/summary | GET | Indicateurs agrégés pour le Dashboard |
| /v1/agents/sync | GET | Synchronisation des politiques et services IA surveillés |
| /v1/agents/heartbeat | POST | Réception du signal de présence signé d'un agent |
| /v1/regulatory-frameworks | GET / PUT | Consultation et configuration du référentiel réglementaire applicable |

POST /v1/interactions/evaluate
{
  "userId": "uuid",
  "aiServiceId": "chatgpt.com",
  "channel": "browser",
  "detectionResults": [
    { "layer": "rules", "entities": [{ "entityType": "MOBILE_MONEY", "confidence": 0.98 }] },
    { "layer": "llm_context", "contextCategory": "Finance", "confidence": 0.87 }
  ]
}
→ 200 OK
{
  "decision": "MASK",
  "riskScore": 78,
  "riskBand": "high",
  "policyId": "pol-042",
  "referenceFrameworks": ["OWASP-LLM02", "NIST-MEASURE", "MALABO-ART14"],
  "maskedTokens": ["PERSONNE_001", "MONTANT_001"]
}

# 16. Choix technologiques et justification

| Couche | Choix retenu | Alternative considérée | Raison du choix |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent — extension navigateur | Manifest V3, TypeScript | Extension Manifest V2 | V2 est en fin de vie sur les navigateurs Chromium ; V3 est le standard pérenne |
| Agent — module terminal | Binaire natif Rust (shim PATH) | Script shell interprété | Rust offre performance, sécurité mémoire et portabilité multi-OS pour un composant de sécurité |
| Inférence NER/LLM locale | ONNX Runtime + llama.cpp | API LLM cloud (OpenAI, Anthropic) | Exigence non négociable de traitement local (NFR-02) ; incompatible avec un appel externe |
| Backend applicatif | NestJS (TypeScript) | FastAPI (Python) | Typage strict de bout en bout avec le frontend, écosystème mature pour API d'entreprise |
| Detection Engine (règles/NER/LLM) | Python | TypeScript | Écosystème NLP et ML le plus riche (Hugging Face, ONNX, llama-cpp-python) |
| Base transactionnelle | PostgreSQL | MongoDB | Contraintes d'intégrité fortes et transactions nécessaires pour policies/mappings |
| Base analytique | TimescaleDB | ClickHouse | Extension native de PostgreSQL, réduit la complexité opérationnelle du pilote |
| Frontend Dashboard | Next.js + Tailwind CSS | Vue.js / Nuxt | Écosystème de composants et performance de rendu hybride adaptés au design system |
| Conteneurisation | Docker Compose (pilote), Kubernetes (production) | VM dédiées | Portabilité et cohérence entre environnement de développement et de production |
| Observabilité | OpenTelemetry + Grafana | Solution propriétaire (Datadog) | Coût nul, portabilité, cohérent avec la contrainte de sobriété d'infrastructure |

# 17. Architecture de déploiement

## 17.1 Topologie pilote (CNSS, environnement de démonstration)

Un serveur applicatif unique (Docker Compose) hébergeant l'ensemble des services centraux, base de données PostgreSQL locale. Hébergement local ou cloud régional pour limiter la dépendance à une connectivité internationale.

## 17.2 Topologie production (perspective d'évolution)

Orchestration Kubernetes avec mise à l'échelle horizontale des services de détection et de scoring, base de données répliquée, file de messages entre l'API et les moteurs d'analyse.

## 17.3 CI/CD

Pipeline (GitHub Actions) exécutant lint, tests unitaires et scan de sécurité des dépendances à chaque push ; déploiement du pilote déclenché manuellement après validation des tests d'intégration.

## 17.4 Résilience réseau

File locale persistante côté agent pour les événements non transmis, retransmission avec compression et regroupement par lots dès rétablissement de la connexion — réponse directe à la contrainte de connectivité intermittente.

# 18. Design system et UX du Dashboard BI

Direction retenue : esthétique de type salle de contrôle de sécurité premium plutôt que tableau de bord SaaS générique. Palette sombre par défaut (Ink 950 #0B0F1A), quatre couleurs d'état strictement sémantiques (ALLOW émeraude, WARN ambre, MASK violet, BLOCK corail), typographie Hanken Grotesk pour l'interface et IBM Plex Mono réservée aux valeurs de données (scores, timestamps, tokens). Grille bento asymétrique pour la page d'accueil, deux rayons de coin intentionnels (4 px conteneurs de données, 14 px panneaux de synthèse). Spécification complète des tokens, composants (RiskGauge, RiskBadge, BentoPanel, EventTable, PolicyStudio) et règles d'accessibilité disponible dans le fichier context/05-design-system.md du kit d'implémentation.

# 19. Stratégie de test et assurance qualité

| Niveau de test | Portée | Lien avec le protocole de recherche |
| --- | --- | --- |
| Tests unitaires | Chaque couche de détection, Risk Scoring, Policy Engine, isolément | Fournit les métriques brutes de l'Objectif 4 |
| Tests d'intégration | Chaîne complète interaction → décision → journalisation | Valide le flux nominal (section 4.4) |
| Tests de robustesse | Mode déconnecté simulé, désactivation simulée de l'agent | Valide H3 et H4 |
| Tests de sécurité | Contrôle d'accès au Vault, tentative de lecture non autorisée | Valide les contre-mesures STRIDE (section 13) |
| Tests de non-régression du modèle | Ré-exécution du jeu de test annoté à chaque modification de la couche NER/LLM | Garantit la reproductibilité des résultats de l'Objectif 4 |

# 20. Observabilité et exploitation

- Traces distribuées (OpenTelemetry) sur le parcours interaction → détection → scoring → politique, pour le diagnostic de latence (NFR-01).

- Métriques techniques (Grafana) : taux d'erreur par service, latence P50/P95/P99, taux de dégradation vers le mode local.

- Alerte opérationnelle distincte des alertes de sécurité métier : une panne du Detection Engine central déclenche une alerte infrastructure, tandis qu'une perte de signal d'agent déclenche une alerte de sécurité (section 11).

# 21. Journal des décisions d'architecture (ADR)

### ADR-001 — Traitement local par défaut plutôt que cloud-first

Contexte : contraintes de connectivité et de coût identifiées dans l'État de l'art. Décision : les couches 1 et 2 du Detection Engine, ainsi que la couche 3 (LLM local), s'exécutent sur l'agent sans dépendance réseau obligatoire. Conséquence : empreinte mémoire et complexité d'ingénierie accrues côté agent, en contrepartie d'une disponibilité fonctionnelle en connectivité dégradée (NFR-02).

### ADR-002 — Modèle de langage local et quantifié plutôt qu'API LLM externe pour la classification contextuelle

Contexte : la couche 3 du Detection Engine nécessite une capacité de compréhension contextuelle proche de celle d'un LLM. Décision : utiliser un modèle open-weight quantifié (Phi-3.5-mini-instruct, GGUF Q4_K_M) exécuté localement via llama.cpp, plutôt qu'un appel à une API LLM tierce. Conséquence : la donnée à classifier ne quitte jamais le poste avant la décision de politique, condition nécessaire à la cohérence du projet ; en contrepartie, la qualité de classification est probablement inférieure à celle d'un LLM de pointe, ce qui sera mesuré et discuté (Objectif 4).

### ADR-003 — Agent endpoint (extension + shim) plutôt que proxy réseau à interception TLS

Contexte : plusieurs mécanismes d'interception sont possibles (voir discussion sur les niveaux d'interception). Décision : retenir l'extension navigateur et le shim terminal pour le prototype, écarter le proxy réseau local avec autorité de certification. Conséquence : couverture partielle (hors applications desktop natives), mais surface de confiance et complexité d'ingénierie multi-plateforme significativement réduites.

### ADR-004 — Séparation stricte des domaines de données transactionnel et analytique

Contexte : nécessité de garantir qu'aucune donnée sensible en clair ne transite vers les composants d'analyse décisionnelle. Décision : le domaine analytique (SecurityEvent) ne référence que des catégories d'entités, jamais leur valeur. Conséquence : certaines analyses fines a posteriori (ex. recherche par valeur exacte) sont impossibles par construction — un compromis assumé en faveur de la confidentialité.

# 22. Feuille de route d'implémentation

La feuille de route détaillée, alignée semaine par semaine sur les lots de travail du Protocole de recherche, est disponible dans ce dernier document (section Planning prévisionnel et livrables). Ce DAT constitue le livrable du lot 2 et sert de référence à l'ensemble du lot 3 (implémentation du prototype complet).

| Étape | Portée | Référence |
| --- | --- | --- |
| Fondations techniques | Monorepo, CI/CD, jeu de données synthétique | Lot 3, début |
| Moteur de détection | Trois couches + évaluation comparative | Lot 3, Objectif 4 |
| Risk Scoring, Policy, Vault | Sections 9 et 10 de ce document | Lot 3 |
| Agent endpoint (A1 + A2) | Section 7.1 et 11 de ce document | Lot 3 |
| Dashboard BI | Section 18 de ce document | Lot 3 |
| Intégration et robustesse | Sections 11, 13, 19 | Lot 3, fin |

# 23. Annexe — Correspondance réglementaire et référentiels

| Composant | OWASP LLM Top 10 (2025) | NIST AI RMF | Cadre régional (exemple : CNSS Bénin) |
| --- | --- | --- | --- |
| Detection Engine | LLM02 – Sensitive Information Disclosure | Map / Measure | Convention de Malabo, Art. 14 |
| Risk Scoring Engine | LLM02, LLM07 | Measure | Malabo — transfert transfrontalier |
| Policy Engine | LLM02, LLM06 – Excessive Agency | Manage | Acte additionnel CEDEAO (2010) |
| Anonymization Vault | LLM02 | Manage | Principe de minimisation (Malabo / APDP) |
| Audit & Telemetry Store | LLM07 | Manage / Govern | Exigence de traçabilité APDP Bénin |
| Dashboard BI | — (transverse) | Govern | Reporting de conformité entreprise |

Ce tableau est instancié pour le cadre réglementaire du Bénin (terrain de stage) ; le module d'adaptabilité multi-juridictionnelle (Idée de projet, section 11 bis) permet, en conception, de substituer ce même tableau par un autre référentiel régional (RGPD/EU AI Act, NIST/lois étatiques américaines) selon le pays de déploiement de l'entreprise cliente.

Fin du Document d'Architecture Technique. Ce document est complété par le kit d'implémentation (prompt, rules, context, skills) qui opérationnalise chacune de ses sections en instructions exploitables par l'équipe de développement.